**Overleg Kernteam klimaatadaptatie**

Datum: 23 januari 2023

Locatie: Parkstad

**Aanwezig**

1. Patrick Emmet
2. Pim Derwort
3. Nancy Ockeloen
4. Marco de Redelijkheid
5. Danielle Philippi
6. Ralph Maes
7. Marc Putmans
8. Thijs Alma
9. Michel Branje

**Algemene punten**

Vanuit de deelnemers kwam de feedback dat de vergaderingsleidraad niet altijd optimaal werkt in relatie tot afspraken en actiepunten. Marc en Thijs kijken hoe e.e.a. kan worden verbeterd. Thijs maakt in ieder geval vanaf nu een kort beknopt verslag met actiepunten.

**Regionale processen**

A1 Algemene zaken

Komende week worden de stuurgroepen gepland voor 2023. Het heeft de voorkeur dit voorafgaande of aansluitend de bestuurscommissie ruimte te laten plaatsvinden.

A3 Stuurgroep waterwerkregio

De stuurgroep heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van de middelen overeenkomstig de meerjarenbegroting van de Waterwerkregio. De inhoudelijke onderbouwing wordt volgend overleg geprogrammeerd en ter besluitvorming voorgelegd aan de stuurgroep.

A5 Programma Waterveiligheid en Ruimte

De afgelopen maanden is gewerkt aan het programma WRL. Het Rijk heeft 300 miljoen ter beschikking gesteld om Limburg water robuust en water veilig te maken.

De invulling van het Programma Waterveiligheid & Ruimte in hoofdlijnen:

Spoor 1 fysieke maatregelen (welke maatregelen kun je ondernemen aan het watersysteem)

Spoor 2 ruimtelijke ordeningsinstrumenten

Spoor 3 vergroten zelfredzaamheid (communicatie/early warning system)

De ‘governance’-structuur is nog steeds niet helemaal helder. De klimaattafels krijgen een klankbord functie maar over de exact wijze hoe gemeenten zijn/worden aangehaakt bestaat nog onduidelijkheid. De terugkoppeling kan via meerdere kanalen plaatsvinden, alert en pro-actief handelen is dus belangrijk.

Vanuit Parkstad is nog niemand vertegenwoordigd binnen de pijlers van het programma WV&R. Om de belangen van Parkstad te behartigen is het zaak dat er iemand deelneemt uit Parkstad aan iedere pijler.

**Bovenregionale overleggen**

Aandacht voor de presentatie van de Deltares studie op 26 januari aanstaande. De uitnodiging is toegevoegd aan de stukken

**Actieprogramma klimaatadaptatie**

C1 en C6 Verdiepen kwetsbaarheden per gemeente:

* Alle lokale werksessie hebben plaatsgevonden
* Tussenliggende proces: Zie actielijst
* 12 juni wordt o.v.b. de regionale sessie ingepland voor gemeenteraden vanuit de stadsregio Parkstad. Hierbij wordt o.a. SWECO uitgenodigd om deel te nemen.

C2 Data op orde en Meten, monitoren en rekenen

Lopende

C3 verdiepingsonderzoek verdroging Parkstad

Door het groot aantal onderzoeken dat wordt gedaan door de Provincie en het Waterschap is besloten om dit jaar het verdiepingsonderzoek over zoetwater te parkeren.

De Provincie en het Waterschap voeren onderzoeken uit op het gebied van droogte. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten: droogte door de grondwaterstanden en droogte door een afname van bodemvocht. De rapporten onderzoeken de problematiek en mogelijke oplossingen van het probleem. Verder wordt er gekeken hoe grondwaterstanden aan het dalen zijn en hoe het watergebruik verminderd kan worden. De eerste rapporten worden opgeleverd in april.

C4 Uitgebreide stresstesten wateroverlast voor het complete watersysteem

De landelijke beleidstafel wateroverlast heeft 24 december 2022 een rapport uitgebracht. Het uitvoeren van bovenregionale stresstesten maakt onderdeel uit van dit advies. Marc , Victor en Monique pakken dit op.

C10 Eerste aanvraag DPRA-subsidie tranche 2021-2027

De projecten van DPRA-tranche 2022 zijn door het Rijk goedgekeurd.

C13 Tweede aanvraag DPRA-subsidie 2021-2027

Het proces van de volgende DPRA-tranche 2023 (tevens de laatste) is opgestart, de gemeente zijn hierover geïnformeerd. De projecten van de nieuwe tranche worden verzameld.

C22 gebruik van de bruikbare instrumenten

Op basis van de rapportage over de handreiking klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, beheren en ontwikkelen is een korte terugkoppeling gegeven. Geconstateerd wordt dat hier wellicht handzame instrumenten in beschreven staan om klimaatadaptatie verder vorm te geven in ruimtelijke plannen. Op dit moment ligt de focus nog vaak op water (bijvoorbeeld de hemelwaterverordening) maar de handreiking geeft wel inspirerende voorbeelden. Inhoudelijk bespreekstuk in het volgende kernteam.

C24 Onderzoek tariefdifferentiatie rioolheffing

Er is een onderzoek uitgevoerd om erachter te komen of het redelijk is om tariefdifferentiatie in te zetten als instrument om bewoners te stimuleren om af te koppelen. Uit de rapportage blijkt dat tariefdifferentiatie geen geschikt instrument is om het afkoppelen te stimuleren. Het onderzoek is niet ingegaan op bovenregionale positieve gevolgen op het gebied van het tegengaan van droogte of wateroverlast. Daarnaast geeft de onderzocht problematiek natuurlijk wel vorm en inhoud aan het aspect “de vervuiler betaalt”.

C29 Watersysteem analyse n.a.v. wateroverlast

Donderdag 26 presentatie vindt de Webinar van Deltares plaats over het onderzoek naar de werking van beken en rivieren bij extreme regenval. De resultaten en bevindingen van het hoogwater van juli 2021 wordt besproken.

**Opmerkingen**

* De scenario’s over het Limburgs landschap (panorama Zuid-Limburg). Er zijn drie scenario’s met zes thema’s uitgewerkt. Waterbodem sturend heeft een flinke impact op Zuid-Limburg en dan met name het heuvelland.

**Actiepunten**

* Patrick: kijkt of er binnen de gemeente Landgraaf ruimte is om iemand naar voren te schuiven voor pijler 2
* Marc: Mail rondsturen met de vraag om per pijler iemand vanuit Parkstad naar voren te schuiven.
* Marc zal navraag doen naar de tijdsbelasting voor deelname aan pijler 3.
* Iedereen: volgen uitkomsten landelijke beleidstafel hoogwater (zie link mail)
* Nancy en Eric: gaan aan de slag met een voorstel over de maatschappelijk inzichten (geen datum)
* Marc: stuurt de presentatie en de samenvatting van de sessie over de groenblauwe schoolpleinen
* Marc: stuurt de hemelwaterverordening door naar Nancy
* Marc: probeert de Panorama Zuid-Limburg stukken op te vragen

**Highlight uit het overleg:**

1. Het regionaal proces voor de gemeenteraden, volgend kernteam een procesvoorstel en sneak-preview naar de inhoud.

2. Welke zaken vinden we belangrijk uit de handreiking Klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, beheren en ontwikkelen. Waar willen we eventueel regionaal op inzoomen?