Besprekingsverslag

Aan:	Projectgroep regio overleg

Datum:	18 januari 2022

Tijdstip:	9.00 – 11.00 uur

Plaats:	MS Teams

Referentie:	MP_RO01V_2022-01-18

Betreft:	Besprekingsverslag regio overleg 18 januari 2022

Opgesteld door:	M. Pakbier

Aanwezig:		Victor Dinjens (VD)		gemeente Heerlen

Denise Katzschner (DK)		gemeente Landgraaf

Wim Bosten (WB)		gemeente Kerkrade

Maryse van Montfort (MvM)	gemeente Voerendaal

Chantal Schaefer (CS)		gemeente Simpelveld

Valerie Voss (VV)		gemeente Beekdaelen

Thei Fiegen (TF)		gemeente Brunssum

Guido van de Ven (GvdV)	Waterschap Limburg

Dirk Smolenaars (DS)		Waterschapsbedrijf Limburg

Roger Hoofs (RH)		Waterleidingmaatschappij Limburg

Monique Pakbier (MPa)		MP Water Advies

Afwezig:		Marc Putmans (MPu)		Parkstad Limburg

Jo Daemen (JD)		gemeente Heerlen

- Opening en mededelingen

Monique opent de vergadering en heet iedereen welkom.

- Guido deelt mede dat vanuit Waterschap en Provincie een brief naar de raad wordt gestuurd over de wateroverlast/onderzoek Deltares/landelijke beleidstafel.

- Aan provincie en Waterschap wordt verzocht om de brief eerst vooraf te delen met de ambtelijke organisatie, zodat zij op de hoogte en inhoud van de brief zijn.

- Besprekingsverslag regio overleg 7 december 2021

Er is geen besprekingsverslagen van het overleg van 7 dec. jl. opgesteld.

- Actielijst

De actielijst is doorlopen, actie 92 is besproken bij agendapunt 8 en de rest van de acties zijn afgehandeld.

- Klimaatadaptatie (procesversnelling en impulsregeling)

- Plan van aanpak Deltares - watersysteemevaluatie Hoogwater – mail 11 jan. jl.

Marc heeft het plan van aanpak watersysteemevaluatie Hoogwater van Deltares namens de regio Parkstad beoordeeld en de concept bevindingen aan WL laten toekomen. De concept bevindingen zijn in het overleg besproken en akkoord voor de regio groep. Vanuit Heerlen zal nog een afzonderlijke reactie worden gestuurd naar WL.

- Voortgang proces klimaatadaptatiestrategie en actieprogramma

Marc heeft de stand van zaken van de klimaatadaptatiestrategie en actieprogramma per mail aan de regio groep laten toekomen, de inhoud hiervan bedraagt op hoofdlijn:

- Alleen een digitale versie van de klimaatadaptatiestrategie.

- Strategie is op basis van opmerkingen aangepast. De ambitie is een apart document aangevuld met de acties (actieprogramma).

- De strategie is klaar en actieprogramma bijna. Actieprogramma wordt met de regio groep nader besproken in het regio overleg van 15 febr. as.

- Het besluitvormingstraject bestaat uit:

  - Begin februari wordt de klimaatadaptatiestrategie ter kennisname behandeld in de Bestuurscommissie ruimte en mobiliteit van PSL. Het stuk wordt ter kennisname aangeboden zodat deze BC op de hoogte is van het bestaan en de inhoud, mede in het kader van de regionale afstemmingskader voor de gemeentelijke omgevingsvisies en plannen.

  - 9 februari wordt de klimaatadaptatiestrategie en het actieprogramma behandeld in de Bestuurscommissie duurzaamheid (formele opdrachtnemer).

  - Op 9 maart besluitvorming in de stuurgroep van de waterwerkregio.

Thei geeft aan dat hij bedenkingen heeft bij de formulering in hoofdstuk 7 van de strategie van het beleggen van het waterbeleid bij de Stadsregio Parkstad. Afgesproken is dat de Stadregio een trekkende rol hierin gaat vervullen met ondersteuning van de waterambtenaren vanuit de gemeentes. Dit is ook zo bedoeld in de strategie.

Verder geeft Thei aan dat hij Waterklaar in het actieprogramma onderbelicht vindt.

Monique zal de opmerkingen van Thei bespreken met Marc.

Terugkoppeling Stuurgroep

De Stuurgroep is akkoord gegaan met de voorgelegde oplegnotities.

In de regio groep wordt aangegeven dat ze de stukken van de stuurgroep onvoldoende hebben kunnen voorbespreken met betreffende bestuurder doordat ze onvoldoende op de hoogte waren van de inhoud van de stukken.

Marc en Monique zijn intensief bezig geweest met het opstellen van de stukken. De inhoud van de stukken zijn (grotendeels) ook besproken in het regio overleg. De laatste ontwikkelingen zijn nog meegenomen, mogelijk waren deze onvoldoende bekend bij de regio groep. Deze situatie heeft onder andere te maken met onvoldoende ambtelijke capaciteit vanuit de waterregio Parkstad.

Marc en Monique nemen het afgegeven signaal mee en zullen de stukken voor het Stuurgroep overleg van 9 maart as tijdig bespreken met de regio groep.

- Verkenning samenwerking Stadsregio Parkstad

- Op basis van de uitkomsten uit de ontwikkeldag is een notitie opgesteld, die is voorgelegd aan de Stuurgroep. De stuurgroep is hiermee akkoord gegaan.

- Uitwerking van de business case en begroting vindt momenteel plaats door de Stadsregio Parkstad. Ook is een bestuurlijk overleg gepland met WL, WML en de waterregio Parkstad om deze ontwikkelingen en aanhaking van WL en WML aan de Stadsregio Parkstad te bespreken.

- In het regio overleg van 15 febr. zal de business case nader met de waterregio worden afgestemd.

- Rapportage Waterstromen

Waterschap heeft een toelichting gegeven op over de rapportage Waterstromen. Deze rapportage is in opdracht van de Bestuurlijke Klimaatadaptatietafel Limburg (BKal) opgesteld met als doelstelling om de situatie in Limburg ten tijde van droogte en waterschaarste kort en beeldend te schetsen. Hierbij wordt het watersysteem, ofwel de waterstromen, van Limburg toegelicht en worden de knelpunten benoemd.

De rapportage wordt in het komende AKaL besproken en in het AKaLvan mei as. Hierna vindt afstemming/besluitvorming plaats in het BKal van zomer 2022 middels een intentieverklaring. Van belang is dat er bij alle partijen draagvlak is.

Marc zal namens de regio Parkstad de rapportage beoordelen en de eventuele opmerkingen/bevindingen afstemmen met de regio groep en hierna doorgeven aan WL.

Opmerkingen dienen uiterlijk 31 jan. as te zijn aangeleverd bij WL om deze nog te kunnen meenemen voor het AKal van 17 febr. as.

- Stimuleringsregeling afkoppelen

De Stuurgroep is akkoord gegaan met de modelverordening Parkstad en de opdrachtverlening aan de Woonwijzerwinkel voor de uitvoering van de stimuleringsregeling.

Daarnaast is de Stuurgroep ook akkoord om per adviesgesprek een eigen bijdrage van € 20,- te vragen aan de particulier.

Een deel van de Parkstad gemeentes legt de besluitvorming betreffende de stimuleringsregeling nog aan de huidige raad voor. De andere gemeentes leggen deze voor aan de nieuwe raad. Dit betekent dat bij een aantal gemeentes de stimuleringsregeling in maart van kracht zal zijn en bij de andere gemeentes medio 2022.

Met de Woonwijzerwinkel kunnen nadere afspraken worden gemaakt over de uitvoering van de stimuleringsregeling. Victor zal een datumprikker hiervoor uitzetten. Ook heeft Victor al een afspraak met de Woonwijzerwinkel gemaakt over het opleiden van de afkoppeladviseurs.

Na vaststelling kunnen de gemeentes de opdracht gaan verlenen aan de Woonwijzerwinkel.

Maryse heeft de website Waterklaar laten aanpassen. Zodat duidelijk is dat de ‘oude’ stimuleringsregeling verlopen is en dat een nieuwe in de maak is. Geïnteresseerde voor de nieuwe regeling kunnen dit al kenbaar maken door het contactformulier in te vullen op de website.

- Waterbewust campagne

De stuurgroep is akkoord gegaan om voor 2022 te gaan deelnemen aan de publiekscampagnes, inclusief de inhuur voor de coördinaties van de campagnes.

Promotie van de stimuleringsregeling zal via de Woonwijzerwinkel gaan verlopen. De Woonwijzerwinkel heeft hiervoor een budget van € 34.000,- opgenomen in de offerte. Opdrachtverlening hiervan zal via Beekdaelen verlopen.

Karinka heeft inmiddels een offerte laten toekomen aan de werkregio. Victor en Monique zullen deze nader bespreken met Karinka. Ook dient er nog een afspraak gemaakt te worden met Lars over het persberichten team.

- Toelichting diverse onderzoeken / projecten

Meten, monitoren en reken (MMR)

MMR loopt en momenteel wordt er een evaluatie 2021 opgesteld. In 2021 is nog budget over dit budget zal worden overgeheveld naar 2022.

Bij het BRP Brunssum is geconstateerd dat er bodemstijging en/of daling in Brunssum heeft opgetreden, met name in het mijngebied. Vanuit MMR wordt een advies opgesteld waarin wordt aangegeven hoe hiermee om te gaan.

Databeheer / nulmeting GWSW

Loopt, geen nieuwe ontwikkelingen.

Inventarisatie / actueel houden verhard oppervlak

Issue met Heerlen is opgelost, meerwerk van Beekdaelen loopt en vanuit Kerkrade blijft reactie uit. Arcadis gaat eindrapportage opstellen en verwachting is dat project voor de zomer gereed is.

Simpelveld geeft aan dat de huidige verhard oppervlakte kaart niet meer actueel is. Simpelveld gaat hierin actie ondernemen, zodat voor het opstellen van het BRP een actuele verhard oppervlakte kaart beschikbaar is.

Plan van aanpak differentie rioolheffing

Dient nog nader te worden opgepakt. Het plan van aanpak staat op de agenda voor het komende overleg van Waterpanel Noord.

- Presentatie door WL – verplichting afkoppelen

Max van Leeuwen van WL heeft een onderzoek naar het verplichten van afkoppelen uitgevoerd. Max heeft de bevindingen van dit onderzoek gepresenteerd. De gemeentes zijn van mening dat het verplicht afkoppelen in bestaand gebied lastig blijft en politiek gevoelig ligt. De grondslag maakt infiltratie lastig en bij bergen en vertraagd afvoeren is deze afvoer dusdanig klein dat deze lastig op een functionerend manier is te realiseren.

- Rondvraag

- Ivo geeft aan dat er een binnen de provincie een motie over groene schoolpleinen is aangenomen. Op hoofdlijn bestaat de motie uit – komen tot een subsidieregeling Groene Schoolpleinen, waar basis- en middelbare scholen voor ontwerp en aanplant van groene schoolpleinen maximaal € 20.000,- en 75 procent van de kosten per schoolplein kunnen aanvragen. Deze motie/subsidieaanvraag wordt momenteel uitgewerkt. Zodra deze is uitgewerkt, zal Ivo dit aangeven.

- Voor de motie zie bijgaande link:

- https://limburg.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/152bcbc5-15ea-4740-bf93-a43382ed968c

Verder zijn er geen vragen voor de rondvraag

- Sluiting

Het volgende regio overleg is gepland op 7 december 2021 van 9.00 tot 11.00 uur en betreft een digitaal overleg.

Actielijst

| Nr. | Actie | Wie | overleg | Gereed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | Interesse peil voor plan van aanpak differentie rioolheffing afstemmen bij de andere regio’s. | Maryse/Denise/Monique | 30-03-2021 |  |
| 119 | Bevindingen op klimaat adaptatiestrategie en actieprogramma terugkoppelen aan Marc | Monique | 18-01-2022 |  |
| 120 | Beoordeling rapportage Waterstromen | Marc | 18-01-2022 |  |
| 121 | Opdracht verlenen uitvoering stimuleringregeling aan Woonwijzerwinkel | gemeentes | 18-01-2022 |  |
| 122 | Opdracht verlenen promoten stimuleringsregeling aan Woonwijzerwinkel | Beekdaelen | 18-01-2022 |  |
| 123 | Overleg inplannen met Karinka voor bespreking van offerte | Victor | 18-01-2022 |  |
| 124 | Overleg inplannen met Lars | Victor/Monique | 18-01-2022 |  |