Besprekingsverslag

Aan:	Projectgroep regio overleg

Datum:	8 maart 2022

Tijdstip:	9.00 – 11.00 uur

Plaats:	MS Teams

Referentie:	MP_RO03V_2022-03-08

Betreft:	Besprekingsverslag regio overleg 8 maart 2022

Opgesteld door:	M. Pakbier

Aanwezig:		Victor Dinjens (VD)		gemeente Heerlen

Denise Katzschner (DK)		gemeente Landgraaf

Maryse van Montfort (MvM)	gemeente Voerendaal

Chantal Schaefer (CS)		gemeente Simpelveld

Thei Fiegen (TF)		gemeente Brunssum

Wim Bosten (WB)		gemeente Kerkrade

Guido van de Ven (GvdV)	Waterschap Limburg

Ivo Huits (IH)			Provincie Limburg

Marc Putmans (MPu)		Parkstad Limburg

Monique Pakbier (MPa)		MP Water Advies

Afwezig:		Raymond Coolen (RC)		gemeente Beekdaelen

Dirk Smolenaars (DS)		Waterschapsbedrijf Limburg

Roger Hoofs (RH)		Waterleidingmaatschappij Limburg

- Opening en mededelingen

Monique opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Marc geeft een terugkoppeling over het BROL 23 februari jl. Parkstad was bestuurlijk niet vertegenwoordigd. Marc was wel aanwezig om een toelichting te geven op het voorliggende advies. Het BROL heeft hiermee ingestemd met het advies dat op hoofdlijn bestaat uit:

- De BROL structuur blijft bestaan voor de waterketen aspecten, hiervoor is het BROL immers ook ooit opgericht. Het BKAL gaat over het watersysteem.

- Om te komen tot een betere agendering sluit het AROL aan bij het kernteam dat de klimaattafels (AKAL/BKAL) voorbereid. Dit overleg gremium is dan verantwoordelijk voor een juiste agendering.

- Het AROL vervalt hiermee, maar aan de AKAL/BKAL structuur verandert niets. BROL en BKAL worden vanaf medio 2022 ruggelings gepland.

- Er zitten nog een aantal verfijningsopgave in het advies, die ambtelijk worden opgepakt.

- Besprekingsverslag regio overleg 15 februari 2022

Thei geeft aan dat bij agendapunt 3 de actie 211 is benoemd, dit moet zijn 121.

Verder zijn er geen opmerkingen op het besprekingsverslagen van het overleg van 15 febr. jl., waarmee het besprekingsverslag met bovenstaande aanpassing wordt vastgesteld.

- Actielijst

De actielijst is doorlopen:

- actie 92 - is besproken bij agendapunt 8.

- Actie 121 – Voerendaal heeft reeds opdracht verstrekt. Heerlen en Landgraaf moeten dat nog doen. De andere gemeentes gaan opdracht verlenen zodra de stimuleringsregeling is vastgesteld.

- Actie 122 – opdracht moet nog via Beekdaelen worden verstrekt. Marc neemt hierover contact op met Beekdaelen.

- Actie 125 – zie agendapunt 5.

- Uniforme rekenmethode

Waterschap en Kragten geven een toelichting over de aanleiding van de gewenste actualisatie van de uniforme rekenmethode. Lichten het plan van aanpak toe en geven de planning aan. Deze is vertraagd, maar deze is nu als volgt:

- Beoordeling concept rapportage door werkgroep		week 29

- Afstemming met de samenwerkingsverbanden		okt. 2022

- Landelijke ter inzage legging				week 42-46

- Afronding							week 50

WL en Kragten informeren welke adviesbureaus berekeningen uitvoeren voor de Parkstad gemeentes. Modelberekeningen zijn belegd bij WBL en gemeente Heerlen. Frank van de Heuvel van WBL is hiervoor contactpersoon.

Rioned is geïnformeerd over dit traject dat in Limburg loopt. Rioned zal eea volgen. De uniforme rekenmethode betreft maatwerk voor Limburg met de kennisbank van Stichting Rioned als vertrekpunt.

Ook het programma van eisen, waaraan een offerteaanvraag voor modelberekeningen/BPR moet voldoend voldoen wordt geactualiseerd. Deze zal verder gaan dan de eisen van een traditioneel BRP, ook berekeningen op maaiveldniveau worden in dit programma van eisen meegenomen.

- Stuurgroep overleg 9 maart as.

In het extra regio overleg van 25 febr. jl. is de agenda en annotaties voor de Stuurgroep afgestemd met de regio groep. De groep geeft complimenten over de voorbereiding van het Stuurgroep overleg. Op basis hiervan hebben zijn de bestuurder goed kunnen voorbereiden.

Vanuit WML zijn nog een paar opmerkingen aangeleverd op de begroting, die verwerkt zijn.

Daarnaast heeft de regio groep behoefte aan een detail overzicht (inhuur van personele kosten en projectkosten) van de begroting. Marc levert dit aan.

De verwachting is dat de gemeente Beekdaelen tijdens het Stuurgroep overleg gaat aangeven dat Beekdaelen het penningmeesterschap wil teruggeven aan de regio. In Beekdaelen wordt dit onvoldoend opgepakt.

- Stimuleringsregeling afkoppelen

Voerendaal en Heerlen hebben de benodigde gegevens aangeleverd aan de Woonwijzerwinkel. Landgraaf dient de gegevens nog aan te leveren. De andere gemeentes gaan dit doen zodra de stimuleringsregeling is vastgesteld.

Gegevenshuis heeft de link beschikbaar gesteld aan de Woonwijzerwinkel voor het inzien van de rioolgegevens via de kaartviewer. Gemeentes dienen nog formeel toestemming hiervoor te geven.

De website Waterklaar moet nog geactualiseerd worden betreffende de stimuleringsregeling. Victor en Maryse pakken dit op.

- Communicatie / Watercampagne Waterklaar

In april start de publiekscampagne ‘waterkwaliteit’. Er wordt gebruik gemaakt van eerder communicatiemateriaal. De campagne wordt Limburg breed uitgerold.

Kosten voor de regio Parkstad bedrageven circa € 5.300,-.

Voor de zomercampagne wordt uitgegaan van herhaling van de wateroverlastcampagne of van de wandelroutes. Keuze is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Daarnaast zal een procedure voor een marktonderzoek worden opgestart. Hiervoor is een Limburgbrede werkgroep ingesteld. Marktonderzoek is bedoeld naar het peilen van de bekendheid van Waterklaar en de bereidheid tot het nemen van actie. Op basis hiervan wordt een communicatieplan voor de komende periode ontwikkeld.

- Stand van zaken onderzoeken / projecten

MMR/ databeheer

Victor actualiseert de planning en begroting van MMR voor 2022.

Het op orde krijgen van de data blijft een aandachtspunt. Zeker nu vanuit de bestuurscommissie Duurzaamheid van de Stadsregio Parkstad is geadviseerd aan de Stuurgroep van de werkregio Parkstad om een verdiepingsslag op de stresstesten uit te voeren.

Victor met de werkgroep MMR de procesafspraken afstemmen en wat nodig is om de data van de gemeentes zo snel als mogelijk op orde te krijgen.

Victor geeft aan dat hij benaderd is door het Gegevenshuis om de wateroverlastkaart zichtbaar te maken in 3D. Denise geeft aan dat Gegevenshuis dit ook bij Landgraaf heeft gepresenteerd, maar Landgraaf heeft dit afgehouden.

Onduidelijk is hoe de afstemming plaatsvinden welke innovaties het gegevenshuis op pakt en of daar ook een meerwaarde voor de gemeentes is. Marc zal hierover contact opnemen met het Gegevenshuis.

Inventarisatie / actueel houden verhard oppervlak

De inventarisatie van het verhard oppervlak is nagenoeg afgerond.

Het actueel houden van het verhard oppervlak pakt Heerlen met het Gegevenshuis op.

Differentiatie rioolheffing

De toelichting bij Waterpanel Noord over mogelijke deelname aan dit onderzoek is wederom uitgesteld. Andere regio’s hebben aangegeven wel interesse te hebben. Voorgesteld wordt om het onderzoek op te starten en dan kijken welke regio’s willen aanhaken.

Beheer en onderhoud buffers en greppels

Dit onderzoek loopt vanuit de regio Westelijke Mijnstreek. Simpelveld is vanuit Parkstad aangehaakt aan de werkgroep. Op korte termijn wordt een werksessie georganiseerd. Mogelijk dat ook andere gemeentes deze werksessie willen bijwonen. Zo ja dan graag aanmelden bij Hans Erens.

Overstorten / KRW

Plan van aanpak is nog niet gereed. Er wordt maatwerk per regio geleverd. Gemeentes ontvangen vanuit WL/provincie een brief waarin wordt aangegeven dat betreffende de aanpak van de overstorten/KRW het opzoeken van de samenwerking de basis is en niet op basis van een meetverplichting. In de brief is ook het planningstraject opgenomen.

- Rondvraag

Ivo geeft aan dat de uitwerking van de subsidie voor groene schoolpleinen nog niet gereed is. Verwachting is dat de uitwerking voor het volgende regio overleg wel gereed is.

Victor informeert of andere gemeentes er ook over nadenken om een hemelwaterverordening vast te stellen. Monique geeft aan dat de regio Maas en Mergelland gezamenlijk een hemelwaterverordening hebben opgesteld. Monique zal deze aanleveren en in het volgende regio overleg eea nader toelichten.

- Sluiting

Het volgende regio overleg is gepland op 12 april 2022 van 9.00 tot 11.00 uur. Voorgesteld wordt om uit te gaan van een fysiek overleg.

Actielijst

| Nr. | Actie | Wie | overleg | Gereed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | Interesse peil voor plan van aanpak differentie rioolheffing afstemmen bij de andere regio’s. | Maryse/Denise/Monique | 30-03-2021 |  |
| 121 | Opdracht verlenen uitvoering stimuleringregeling aan Woonwijzerwinkel | gemeentes | 18-01-2022 |  |
| 122 | Opdracht verlenen promoten stimuleringsregeling aan Woonwijzerwinkel | Beekdaelen | 18-01-2022 |  |
| 125 | Aanleveren gegevens stimuleringsregeling aan WWW | gemeentes | 15-02-2022 |  |
| 126 | Toestemming regelen voor inzien rioolgegevens via kaartview voor WWW. | gemeentes | 08-03-2022 |  |
| 127 | Actualiseren website Waterklaar – stimuleringsregeling afkoppelen. | Victor/Maryse | 08-03-2022 |  |
| 128 | Afstemmen met werkgroep MMR op orde krijgen van databeheer. | Victor | 08-03-2022 |  |
| 129 | Afstemming met Gegevenshuis op te pakken innovaties | Marc | 08-03-2022 |  |
| 130 | Aanleveren hemelwaterverordening M&M en toelichten in regio overleg van 12 april. | Monique | 08-03-2022 |  |