**Besprekingsverslag**

Aan: Projectteam Maas en Mergelland

Datum: 12 mei 2022

Tijdstip: 09.00 – 11.00 uur

Plaats: Stadsbeheer te Maastricht

Betreft: Besprekingsverslag projectteam overleg 12 mei 2022

Opgesteld door: J. Bollen/M. Pakbier

Aanwezig: Monique Pakbier MP Water Advies

Joep Mertens gemeente Eijsden-Margraten

Dylan Simon gemeente Meerssen

Gerard Wijnands gemeente Maastricht   
 Guido van de Ven Waterschap Limburg

Ivo Huits Provincie Limburg

Marc Bodelier gemeente Gulpen-Wittem (digitaal)

Josine Bollen gemeente Maastricht

Afwezig Noël van der Leij gemeente Meerssen

Ben Kals gemeente Vaals

Dirk Smolenaars Waterschapsbedrijf Limburg

Maurice Mommers gemeente Valkenburg aan de Geul

Daniella Houben gemeente Maastricht

Roger Hoofs Waterleidingmaatschappij Limburg

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Opening en mededelingen** | Actie |
|  | - Afmelding ontvangen van: Dirk, Maurice, Daniella, Ben en Roger.  - Guido geeft aan dat de Faunabeheer eenheid aan de slag gaat met aanwijzen van nulstandsgebieden voor de Bever.  De gemeentes worden benaderd met de vraag waar de Bever niet gewenst is. Locaties en gebieden zo ruim mogelijk aangeven. Waar wil je hem niet hebben? Bijv. rondom watergang; schade en belemmering ongewenst situaties aangeven.  - Parkstad is bezig met differentiatie riooltarief. Vraag is of 1 of 2 personen willen deelnemen aan de werkgroep vanuit Maas en Mergelland. Monique zal het plan van aanpak doorsturen op basis daarvan kan deelname worden aangegeven.  Gerard zal John Wolters benaderen, hij is betrokken bij de ontwikkelingen BsGW betreffende de heffingen. | Allen  Monique  Gerard |
| **2** | **Besprekingsverslag projectteam 14 april jl.** |  |
|  | Er zijn er geen opmerkingen, het verslag wordt vastgesteld.  Acties:  CNME: collega van groen heeft contact gehad met CNME.  Op dit moment is het CNME geen partij, ze zijn overvraagd. Zullen moeten kijken na een andere oplossing.  Groene schoolplein zoeken naar ambtelijk ingang, via klimaat en vergroening.  Als blijkt dat project niet binnen twee jaar gerealiseerd kan worden dan kan een Wijzigingsverzoek aangevraagd worden.  Waterpanel Noord heeft een project over groene schoolpleinen. Joop Schaap is projectleider. Monique zal vragen of hij een toelichting kan geven bij M&M | Monique |
| **3** | **Beleidsplan/Waterprogramma** |  |
|  | Terugkoppeling Proces en bevindingen  Terugkoppeling van de opmerkingen nog niet ontvangen. Monique neemt contact op met Cees Jan.  Raadsconferentie 18 mei a.s.  Het aangepaste programma is gereed en zal worden doorgezet naar de raadsleden die zich hebben aangemeld.  Tot nu toe een 20-tal aanmeldingen. Elke gemeente is vertegenwoordigd.  Dagvoorzitter is Leon Rademakers.  Introductiefilm is bijna klaar. Er worden nog enkele korte opnames gemaakt tijdens dit overleg om toe te voegen aan de introductiefilm.  Vervolg raadsconferentie in najaar 2022  Voorstel is om in het najaar een tweede bijeenkomst te plannen |  |
| **4** | **Communicatie/Waterklaar** |  |
|  | Waterklaar campagnes overleg over thema’s  Wenselijk is om meer acties uit te voeren zoals, ontstenen en vergroening tuinen, Tiny Forest. Kijken wat het marktonderzoek oplevert en kijken wat resultaat is. |  |
| **5** | **Stimuleringsregeling afkoppelen** |  |
|  | Bij de gemeente Eijsden-Margraten zal de regeling ter besluitvorming voorgelegd worden.  Valkenburg zal de regeling in het najaar samen met het Waterprogramma ter besluitvorming voorleggen.  Maastricht doe niet mee aan de regeling. |  |
| **6** | **Meten-Data-Rekenen (MDR)** |  |
|  | Het overleg over optimalisatie van de berging in het transportriool Valkenburg-Meerssen-Maastricht staat ingepland op 16 mei a.s. Checken of Maurice nog deelneemt. |  |
| 7 | **Toelichting OpZuid regeling door provincie** |  |
|  | Regeling met doel maatschappelijke verbetering nastreven. Gaat om echt innovatieve vraagstukken. Bij OpZuid kan geld gevraagd worden om een extern Bureau een onderzoek te laten uitvoeren. Bijvoorbeeld infiltreren in Löss/Klei. Hoe innovatief moet het zijn?  Iedereen zal intern nagaan, maar aanvraag zal de nodige tijd in beslag nemen. |  |
| 8 | **Toelichting door provincie – aanleveren projecten** |  |
|  | Verzocht wordt om projecten aan te leveren van onderwerpen uit de regio waar de provincie aan zou kunnen bijdragen. Bedrijventerreinen, Waterklaar, Stedelijke gebied.  Brug slaan tussen beleid en praktijk. Landelijk gebied is ook een rol voor de Provincie. Landbouw Propositie Heuvelland; onvoldoende betrokken.  Water in Balans: toelichten in MenM. Zorgen dat thema geborgd wordt bij provincie.  Regelingen praktisch krijgen minder ingewikkeld en minder bureaucratisch maken.  Het betreft een bijdrageregeling het is geen subsidieregeling.  Monique zal formeel reageren op de mail. | Monique |
| 9 | **Gezamenlijke activiteit 9 juni a.s.** |  |
|  | Vergaderen in Meerssen indien mogelijk en anders via Teams. Lunch en rondleiding gaan door. |  |
| **10** | **Financiën** |  |
|  | Geen bijzonderheden. |  |
| **11** | **Rondvraag** |  |
|  | Gerard leest enkele stelling voor van de quiz t.b.v. de raadsconferentie.  Verder geen vragen voor de rondvraag |  |
| **12** | **Sluiting** |  |

**Volgende bijeenkomst projectteam donderdag 9 juni 2022**