|  |  |
| --- | --- |
| Datum | 14 november 2022 |
| Agendapunt | X |
| Bijlage | Concept besluitenlijst 29 september 2022 BROL |
| Onderwerp | Bestuurlijke regio overleg Limburg  |
| Toelichting | ***Inleiding***Om de samenwerking tussen de verschillende werkregio’s te stimuleren is in het verleden het Regio Overleg Limburg opgericht. Om u als bestuurder van een werkregio nog beter te informeren over zaken die op bovenregionale schaal ter tafel komt gaan we u vanaf nu in elke stuurgroep kort informeren middels een oplegnotitie. Als bijlage van deze oplegnotitie treft u aan de concept besluitenlijst van het voorgaande BROL.In het BROL (het Bestuurlijk Regio Overleg Limburg) is Parkstad vertegenwoordigd door dhr. Verbraak (voorzitter) en dhr. Smeets (vicevoorzitter). In het AROL (Ambtelijk Regio Overleg Limburg wordt Parkstad vertegenwoordigd door Dhr. V. Dinjes van de gemeente Heerlen, vanuit zijn rol als ambtelijke regiotrekker. Onderwerpen die we laten terugkomen in de oplegnotitie zijn doorgaans informerend of opiniërend van aard. Daar waar u wordt gevraagd in te stemmen met een advies of standpunt geeft u onze vertegenwoordigers in het BROL een specifiek mandaat of instemmingsbevoegdheid om namens werkregio Parkstad de belangen te behartigen in het BROL.***Terugkoppeling/stand van zaken lopende onderzoeken/projecten***Voortgang samenwerkingsproject: actualisatie voorkeurstabel afkoppelen LimburgHet project wordt uitgevoerd via 3 sporen:1. *Inhoudelijke actualisatie Voorkeurstabel Afkoppelen**2. Advies opstellen m.b.t. de borging van de geactualiseerde Voorkeurstabel Afkoppelen**3. Communicatie en draagvlak*Voor spoor 1 is Deltares ingehuurd. Middels verschillende workshops met alle waterketenpartners zijn vragen, wensen en ideeën rond afkoppelen opgehaald en vertaald naar een geactualiseerde voorkeurstabel afkoppelen, waarmee spoor 1 is afgerond.Voor spoor 2 (advies borging) en spoor 3 (communicatie en draagvlak) is adviesbureau Ambient ingehuurd. Momenteel worden de concepteind producten van spoor 2 en 3 aan de regio’s voorgelegd. Na verwerking van de input volgt na behoefte nog een afsluitende workshop. Waarna de eindproducten in Q1 2023 worden opgeleverd.Financieel blijft het project binnen de begroting***.***Project: Uniforme rekenmethodeVoor het in beeld brengen van wateroverlastlocaties wordt gebruik gemaakt van hydraulische rekenmodellen. In Limburg is afgesproken om de werkwijze hiervan te uniformeren. Hiervoor is een uniforme rekenmethode opgesteld, die momenteel geactualiseerd wordt op basis van de nieuwste technieken (zoals 2D-berekeningen).Na verwachting wordt de actualisatie eind 2022 afgerond. Het project heeft door uitval van personeel vertraging opgelopen en ook financieel blijft het project niet binnen de begroting. Afstemming hierover dient nog plaats te vinden met het BROL.Doorontwikkeling AROL-BROL Samenwerkingsagenda waterketenDe stand van zaken van de doorontwikkeling AROAL-BROL bedraagt als volgt.In de BROL vergadering van 29 september jl. is aan het BROL een aangepaste werkwijze voorgesteld.Voor de BROL vergaderingen is het voorstel om de vergaderfrequentie terug te brengen tot 2 maal per jaar, hierbij volgen we de begrotingscycli. In het najaar stelt het BROL de begroting voor het komende jaar vast, stelt de projectplannen vast en wordt het BROL geïnformeerd over de voortgang van de projecten. In het voorjaar wordt verantwoording afgelegd over het voorbije jaar en stelt eventuele projectresultaten vast.Het AROL heeft op basis van de beschikbare documenten, zoals het visiedocument waardevol groeien, een overzicht gemaakt van taken en opgaven die in het verleden zijn aangemerkt als kansrijke samenwerkingsthema’s. Deze thema’s, projecten en opgaven zijn door het AROL verdeeld in grofweg 2 categorieën.1. Onderwerpen, projecten en thema’s waarbij een bovenregionale aanpak van toegevoegde waarde is en waarbij bestuurlijke besluitvorming (en afstemming) op bovenregionale schaal is gewenst of vereist.
2. Onderwerpen waarbij we gezamenlijk de landelijke ontwikkelingen willen volgen en de opgedane kennis en ervaringen met elkaar willen delen.

De projecten die vallen in de A categorie worden opgepakt en uitgevoerd onder regie van het BROL. De overige thema’s en opgaven zijn vooral ambtelijke aangelegenheden en zullen worden gecoördineerd door de coördinatorwaterketen.Op dit moment identificeren we 6 projecten die reeds onder regie van het BROL worden opgepakt of die in de toekomst door het BROL opgepakt zouden kunnen worden. In volgorde van de samenwerkingsagenda:1. Project Uniforme rekenmethodes, lopend project: zie bovenstaande toelichting.
2. Bovenregionale stress-testen, volgen landelijk ontwikkeling, indien van toepassing gezamenlijk projectplan opstellen.
3. Verminderen (personele) kwetsbaarheid Projectplan/-format opstellen gericht op benaderen onderwijs om de watersector te promoten.
4. Vergroten bewustwording inwoners van Limburg, zie bijlage 4.
5. Actualisatie voorkeurstabel afkoppelen Limburg, lopend project, zie bovenstaande toelichting.
6. Vergroten zelfredzaamheid inwoners van Limburg, zie bijlage 5.

Het BROL heeft aangegeven in principeakkoord te zijn met bovenstaand voorstel, maar juist meerwaarde te zien op het punt van kennisdelen, netwerken en bestuurlijk afstemmen tussen de werkregio’s. De behoefte tot afstemming is leidende ten opzichte van de voorgestelde vergaderfrequentie. Het volgende BROL overleg voorafgaande (in de ochtend) aan het BKAL in te plannen.Verder heeft BROL de opdracht aan het AROL gegeven om voor project 3 (verminderen personele kwetsbaarheid) een projectplan/-format uit te werken***.******Vervolg***  |
| Status | 0 informatief0 sonderend0 opiniërend0 adviserendx besluitvormend / vaststellend  |
| Voorstel | De stuurgroep van de waterwerkregio Parkstad Limburg: |
| Bijlage(n) | n.v.t. |
| Steller | M. Putmans |