BESTUURLIJK REGIOTREKKERS OVERLEG LIMBURG  (BROL)

## Algemeen

- Projectnaam					: /BRP-format

- Startdatum en looptijd				: Q4 2020 -  Q3 2021

- Projectleider (naam en organisatie)	: Hans Erens, Waterschap Limburg

| ## A | ## Inhoud |
| --- | --- |

- Probleemstelling/Aanleiding

Iedere gemeente in Limburg beschikt over een groot areaal riolering om het afvalwater en een deel van het regenwater in te zamelen.

Met enige regelmaat stellen de gemeenten een basisrioleringsplan(BRP) op. In het plan worden de maatregelen gedimensioneerd die nodig zijn om het stelsel goed te laten functioneren. Het functioneren heeft een invloed op onder andere de mate van wateroverlast, de gewenste transportcapaciteit(WBL) en kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater(WL).

Daarmee is ook het belang van Waterschap Limburg(WL) en Waterschapsbedrijf Limburg(WBL) bij een goed en toegankelijk BRP duidelijk..

In 2008 is in samenwerking met de gemeente Onderbanken en het Waterschapsbedrijf Limburg het BRP-format opgesteld. De BRP-format geeft met name aan welke onderdelen en informatie in een rapport moet zitten om het tot een bruikbaar instrument te maken.

In 2012 is dit door Waterschap Roer en Overmaas geëvalueerd in opdracht van de projectgroep Waterpanel Noord en heeft dat tot een aangepaste BRP-format geleid.

Een onderdeel van het BRP is de rioleringsberekening. Om onderling vergelijkbare  berekeningen te kunnen maken is in 2013 naast de BRP-format de notitie uniforme rekenmethode opgesteld. Het document sluit aan bij de richtlijnen van Rioned maar is op verschillende onderdelen een nadere invulling of verdieping.

Dit document is destijds opgesteld in opdracht van het BROL(Bestuurlijk Regiotrekkers Overleg Limburg). De BRP-format en de notitie uniforme rekenmethode zijn basisdocumenten die sindsdien worden gebruikt bij het opstellen van een BRP.

Medio 2019 heeft de actualisatie plaatsgevonden van de module hydraulisch rekenen uit de Kennisbank Stedelijk Water van Rioned.

De laatste jaren zijn de 1-D berekeningen steeds vaker uitgebreid naar 2-D berekeningen (Stresstest/wateroverlast) inclusief watersysteem. Dit is nog niet in de huidige notitie van de uniforme rekenmethode opgenomen.

Gezien deze ontwikkelingen ligt het voor de hand om de actualiteit, bruikbaarheid en noodzaak van de notitie uniforme rekenmethode en het programma van eisen BRP+ (BRP-format) te toetsen en zo nodig te actualiseren zodat deze ingezet kunnen worden bij de basis)rioleringsplannen(BRP) van de gemeenten en aansluiten bij de nieuwste (landelijke) ontwikkeling.

De grootste stakeholder bij dit onderwerp is de gemeente waarmee het voor de hand ligt om ook deze keer het project in opdracht van het BROL uit te voeren.

- Doelstelling project:

Het doel wat we willen bereiken is uniformiteit, vergelijkbaarheid, helderheid en verbeteren van de bruikbaarheid en kwaliteit van de rioleringsplannen die voor en door de Limburgse gemeenten worden opgesteld.

- Projectresultaat

Het resultaat is een bruikbaar instrument bij het opstellen van een basisrioleringsplan en samengevat in één document waarin zowel de rekentechnische(uniforme rekenmethode) alsook de administratieve(BRP-format) kant is verwerkt. Het document sluit aan en is aanvullend op de module hydraulisch rekenen van de kennisbank van Rioned.

- Fasering/tijdsplanning:

Het project start in december 2020 en wordt in Q3 van 2021 afgerond. Tussentijds vindt er ambtelijke afstemming plaats met de samenwerkingsregio’s en wordt er ook draagvlak gecreëerd bij de stakeholders waaronder ook adviesbureaus. De planning wordt nader ingevuld in samenspraak met het adviesbureau dat de opdracht krijgt.

- Bestuurlijke terugkoppeling en besluitvorming

Besluitvorming is aan de orde om het project onder de vlag van het BROL te starten en de middelen ter beschikking te krijgen.  Omdat het BROL in formele zin het opdrachtgeverschap niet kan voeren is het Waterschap Limburg bereid deze taak op zich te nemen. Het definitieve rapport wordt ter vaststelling aangeboden aan het BROL. Na vaststelling wordt dit document gedeeld met de stakeholders.

- Projectkosten

De projectgroep wordt ondersteund door een adviesbureau. De geschatte totaalkosten voor het project bedragen ca. € 20.000 exclusief BTW. De kosten worden op fifty/fifty basis verdeeld tussen Waterschap Limburg en BROL.

De tijdsbesteding voor het project bedraagt tussen de 40 en 80 uur per projectlid.

Het voorgestelde projectteam is als volgt:

Trekker, projectleider		: Hans Erens, Waterschap Limburg

Projectlid			: Dirk Smolenaars, Waterschapsbedrijf Limburg

Projectlid			: Ruud Weijers, gemeente Sittard-Geleen

Projectlid			: Tom Roels, gemeente Peel en Maas

Projectlid			: Chantal Schaefer, gemeente Beekdaelen

Projectlid			: vacature,( hydroloog) Waterschap Limburg

Projectlid			: Barend van Maanen, (ecoloog) Waterschap Limburg

De afzonderlijke projectleden hebben aangegeven de benodigde tijd beschikbaar te stellen.

| # C | # Voorstel |
| --- | --- |

-	Het project actualisatie uniforme rekenmethode/BRP-format uit te voeren onder de vleugels van BROL

-	Het bedrag van € 10.000(50 % van € 20.000)  ter beschikking te stellen voor de uitvoering van het project.

-	Het opdrachtgeverschap te delegeren aan het Waterschap Limburg in de persoon van Margreet Smits, Clustermanager Kaders en Ontwikkeling.

-	Het definitieve document na akkoord vast te stellen en voor gebruik te verspreiden onder de stakeholders